S0  项目立项与度量计划书

| 组 号 | 项目名称 | 本阶段主笔 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 校园失物招领系统 | 张圣沅 | 2026.09.07 |

提交时点：第1次课当日 22:00                      对应实训报告终版章节：第 1 章

1  项目概况

【填写要求】用 200—400 字说明业务背景、要解决什么问题、系统边界（做什么、不做什么）。

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 校园失物招领系统 |
| 业务背景（200—400 字） | 校园内学生遗失或捡拾物品的情况较为常见，目前失物招领信息通常通过班级群、校园墙、QQ群等渠道发布，存在信息分散、查询困难、信息更新不及时以及失主与拾取者联系不便等问题。为提高校园失物招领信息的管理效率，本项目拟开发一套校园失物招领系统，为学生提供统一的信息发布、查询和认领平台。用户可以发布失物或招领信息，并根据物品名称、类别、地点等条件进行检索；系统管理员负责信息审核和异常内容处理。项目在开发过程中将结合软件度量方法，对需求规模、代码规模、缺陷、测试以及开发进度等数据进行记录和分析，为后续阶段的软件度量实践提供数据基础。 |
| 系统边界（具体做的功能） | 用户注册与登录、失物信息发布、招领信息发布、信息查询与筛选、物品详情查看、认领申请、个人发布记录管理、管理员审核与信息管理。 |
| 系统边界（具体不做的功能） | 不实现在线支付、即时聊天、地图导航、物流配送、第三方校园系统对接以及复杂的智能图像识别功能。 |
| 技术栈（后端须为 Java 或 C#） | 后端：Java + Spring Boot + MyBatis-Plus 前端：Vue 3 + Element Plus 接口：RESTful API |
| 运行环境与数据库 | JDK 17、Spring Boot 3.x、MySQL 8.0、Maven 3.9、Node.js、Windows 10/11 |

2  分组与分工表

| 代号 | 姓名 | 学号 | 角色 | 度量条线 | 负责模块 | 交叉复核对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 杨鸣浩 | 2023214392 | 组长/项目经理 | 进度度量、需求度量 | 用户登录注册、权限管理、项目管理、文档整合 | R2 |
| R2 | 张圣沅 | 2023214562 | 后端负责人 | 代码规模度量（LOC、类数、接口数） | 失物信息、招领信息、REST API、数据库设计 | R3 |
| R3 | 谭孟炀 | 2023214394 | 前端负责人 | 测试度量（测试用例、缺陷统计） | Vue 前端页面、查询筛选、认领流程、接口联调 | R4 |
| R4 | 钱能 | 2023214557 | 测试与质量负责人 | 质量度量（缺陷率、覆盖率、质量分析） | 单元测试、接口测试、性能测试、Git管理、部署 | R1 |

4  工具链与环境

| 用途 | 工具/版本 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| UML 建模 | ProcessOn/StarUML | R1 | 绘制用例图、类图等 |
| 数据库建模 | MySQL 8.0 + Navicat/DBeaver | R1/R3 | 数据库设计与管理 |
| 代码度量 | SourceMonitor | R2 | 静态代码质量分析 |
| 版本控制 | Git +（Gitee/GitHub） | R1 | 代码版本管理 |
| 单元测试 | JUnit 5 | R1/R2 | 后端单元测试 |
| 性能/接口测试 | Postman + JMeter | R1/R2/R3 | 接口及性能测试 |
| 开发 IDE | IntelliJ IDEA 2026.x / VS Code | R2 | Java及前端开发 |
| 其他 | Maven 3.9 | 全员 | 项目构建与依赖管理 |

3  规模目标与里程碑计划

【填写要求】规模目标按任务书表 6 标定，S5 时须回填实际值并解释偏差。

| 标定项 | 本组目标值 | 实际值（S5 回填） | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用例数 | 8 |  |  |
| 用例点 UCP | 约50 |  |  |
| 类与接口总数 | 约25 |  |  |
| 有效代码行 | 约3000 LOC |  |  |
| 数据表数量 | 6 |  |  |
| 测试用例数 | 30 |  |  |

| 里程碑 | 对应课次 | 交付物 | 责任人 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 立项完成 | 第 1 次课 | S0 | R1 | 第 1 次课 |
| M2 需求冻结 | 第 2 次课 | S1 | R1/R3 | 第 2 次课 |
| M3 规模基线确立 | 第 3 次课 | S2 | R2 | 第 3 次课 |
| M4 架构确定 | 第 4 次课 | S3 | R1 | 第 4 次课 |
| M5 详细设计定稿 | 第 6 次课 | S4 | R1/R2 | 第 6 次课 |
| M6 编码完成并度量达标 | 第 8 次课 | S5 | R1/R2/R3 | 第 8 次课 |
| M7 测试与质量评估完成 | 第 9 次课 | S6 | R2 | 第 9 次课 |
| M8 验收答辩 | 第 10 次课 | F | 全员 | 第 10 次课 |

4  Git 仓库与分支策略

| 项 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 仓库地址（须对教师开放） | https://github.com/lovepetergriffin/campus-lost-and-found-system.git |
| 分支策略（如 main/dev/feature-*） | 采用 main + develop + feature 分支策略。main 分支保存稳定版本；develop 分支用于日常开发集成；各成员根据负责模块创建 feature 分支，例如 feature/user、feature/item、feature/claim。功能完成并通过审核后合并至 develop，在阶段性版本完成后合并至 main。 |
| 提交信息规范 | 采用统一的 Git Commit Message 规范，提交类型包括 feat、fix、docs、test、refactor 等。例如：feat: add lost item publish API、fix: fix login validation error。每次提交应说明具体修改内容，避免使用 update、修改等含义不明确的信息。 |
| 代码评审方式 | 功能分支完成后由另一名成员进行交叉审核，审核通过后方可合并至 develop 分支。重点检查代码规范、功能正确性、异常处理和重复代码等问题。 |
| 成员 Git 用户名与真实姓名对照 | 张圣沅 – lovepetergriffin 钱能 - QiN-G0727 杨鸣浩 - yangmh123456 谭孟炀 – tmy17100 |

5  AI 使用声明（初版，S5 时更新为终版）

| 计划使用的 AI 工具 | 拟用于哪些模块 | 预计生成方式 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChatGPT | 需求分析、文档结构优化 | 对话式生成建议，由成员审核修改后使用 | R1 |
| ChatGPT / GitHub Copilot | 后端部分辅助代码 | 根据接口需求生成代码片段，人工检查与修改 | R2 |
| ChatGPT | 测试用例设计 | 根据功能需求辅助生成测试场景及测试数据 | R3 |

6  风险与应对

| 风险 | 可能性(高/中/低) | 影响(高/中/低) | 应对措施 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员开发进度不一致，导致里程碑延期 | 中 | 高 | 每周检查任务进度，提前拆分任务并及时调整分工 | R1 |
| 需求变更导致规模估算偏差 | 中 | 中 | S1后冻结核心需求，新增需求记录变更原因及规模影响 | R1 |
| Git 合并冲突或代码版本混乱 | 高 | 中 | 使用统一分支策略，小步提交，合并前进行代码审核 | R2 |
| 代码质量或测试覆盖未达到课程要求 | 低 | 高 | 开发阶段持续进行静态检查和单元测试，发现问题及时整改 | R2 |